ПРОЕКТ

по созданию «универсальной» площадки

Автор:

Екатерина Павловна Андреева,

специалист по работе с молодежью

МУ МЦ «Содействие» ЯМР

Ярославль, 2013

Для мечтательной души

Уголок создать спешим.

Простенький пейзаж не в моде,

Креативный предложим.

Мы проект свой создадим

И о нём вам повестим.

Это сделаем не зря

Поддержите нас, друзья!

Ведь в нашем деле воспитанья,

И отрицать ты не спеши,

Важнее в жизни путь познания

От экологии сознанья-

До экологии души.

Актуальность проекта.

Реализация данного  проекта будет способствовать развитию гражданской инициативы и гражданской ответственности жителей д. Кузнечиха, заинтересованных в том, чтобы внести свой личный вклад в решение социальных проблем. В реализацию будут вовлечены учащиеся школы, родители и жители села. Я считаю, что молодое поколение не должно оставаться равнодушным к насущным социальным проблемам. Забота об облике «малой» родины - это дело совести, чести, долга. Конечно же, невозможно сразу решить какие-то глобальные проблемы. Но можно попытаться сделать хоть маленький шаг, чтобы принести пользу своей малой Родине. За молодым поколением будущее нашей страны. Если не мы, то кто же?

Создание «универсальной» зоны отдыха на территории д. Кузнечиха  в настоящее время для нашей деревни  как никогда актуально. На территории поселка проживает три  с лишним тысячи человек. А что мы имеем, для приятного отдыха и полезных увлечений этих людей на сегодня? Очень мало…

Молодёжь, дети, и даже пожилые люди должны иметь возможность отдохнуть в приятной дружеской обстановке. На территории деревни есть Дом культуры, образовательные и здравоохранительные учреждения. В центре находится парк, в нем нет ни скамеек для отдыха, ни детской площадки и  нужно приложить колоссальные усилия и затраты, чтобы его привести в порядок, сейчас нам это не под силу.   Необходимо создать такое место, где бы люди могли общаться, заниматься спортом, проводить различные мероприятия в непринужденной обстановке, на свежем воздухе, а дети при этом играть на детской площадке со своими  сверстниками, а не заменять детское живое общение на виртуальное. Имея место для отдыха, молодёжь не будет собираться на территории школы, детского сада и у дворов, мешая  жителям деревни.

Данный проект является началом деятельности молодежного Совета д. Кузнечиха по созданию и благоустройству «универсальной» зоны для всех поколений нашего населенного пункта.

Цель проекта: Создать «универсальную» зону отдыха, на территории которой могли бы провести с пользой свой досуг жители деревни.

Задачи проекта:

- освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации;

- приобретение навыков групповой работы;

- привлечение внимания молодого поколения к актуальным проблемам местного сообщества;

- формирование чувства гражданской инициативы и ответственности за социальную обстановку в своих территориях;

- формирование практического опыта социально значимой  деятельности и взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных проблем;

- профилактика правонарушений, беспризорности и безнадзорности;

-пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей;

- формирование высокого уровня социальной культуры;

-формирование социально-коммуникативных, творческих и организаторских навыков;

- облагораживание территории населенного пункта.

Координатор проекта – Екатерина Андреева, Молодежный Совет д.Кузнечиха.

Участники проекта –      Молодежный Совет, активная молодежь и семьи деревни Кузнечиха, а также партнеры активного взаимодействия и  уровня ресурсного и нормативно-правового обеспечения.

Механизм реализации с указанием этапов реализации проекта

Реализация проекта будет проходить  в три этапа:

1 этап – подготовительный – апрель-май  2013г.

2 этап – деятельный – май-июль 2013г.

3 этап –заключительный- июль-август 2013г.

| №№ | Этап проекта | Мероприятие | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап | 1. Проведение социологического опроса, в целях подтверждения потребности и заинтересованности населения 2. Определение цели и задач проекта, выбор деятельности каждым из участников проекта. 3.Изучение приемов информационно-разъяснительной кампании (социальная реклама, разъяснительная работа и др.). Подготовка макетов социальной рекламы, проекта ее размещения, калькуляции расходов и поиск источников покрытия расходов . 4. Подготовка обращений к представителям муниципального округа, жителям деревни и др. по поводу создания, благоустройства, оборудования различных (спортивных, детских, молодежных) площадок в населенном пункте. | (апрель-май 2013 г.) |
| 2. | Деятельностный (основной) этап | 1. Подготовка выбранной зоны для благоустройства. 2.Создание «универсальной» площадки для жителей деревни Кузнечиха: а.Создание детской площадки б.Создание спортивной зоны (волейбольная) в.Создание летней концертной веранды | (май-июль 2013 г.) |
| 3. | Заключительный этап | 1. Размещение рекламы в социальных сетях и на территории населенного пункта, 2.Торжественное открытие «универсальной» площадки 3. Награждение участников и спонсоров проекта. 4. Развлекательная программа «Ох, уж эти детки»; молодежная игра «Дозор» | (июль-август 2013 г.) |

Материально-техническое обеспечение.

- площадка для создания «универсальной зоны»

- уборочный инвентарь;

- аппаратура для проведения мероприятий;

- транспорт для перевозки мусора и прочих расходных материалов;

-прочие расходные материалы.

Ожидаемые результаты от реализации проекта.

– Приобретение подростками опыта социально-значимой, одобряемой деятельности.

– Формирование  навыков общения, которые могут быть использованы в быту.

– Осознание подростками своей роли в жизни местного сообщества, значение их труда для благоустройства своей «малой Родины».

– Улучшение условий для всех поколений деревни для более эффективной организации внеурочного времени, досуга.

– Привлечение участниками проекта внимания общественности к проблеме с помощью СМИ.

– Успешная организация занятости несовершеннолетних во время летних каникул.

Оценка реализации проекта

Заключительным этапом проекта станет мониторинг жителей по реализации данного проекта. В креативной форме будет проведен анализ и оценка данного проекта, важными критериями которого станут: удовлетворенность, востребованность, актуальность.

Начальнику отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района,

Председателю конкурсной комиссии

В.С. Курицину

З А Я В К А

Екатерина Павловна Андреева

(наименование объединения/ ФИО участника)

просит Вас принять на рассмотрение проект/программу

«ТеррИториЯ ДобрА»

(наименование проекта/программы)

для участия в конкурсе проектов и программ в сфере молодежной политики среди молодых граждан Ярославского муниципального района

Сроки реализации (дата проведения) апрель-август 2013г

Место проведения д. Кузнечиха  ЯМР ЯО

Контактные телефоны 8960-528-05-35

Руководитель проекта

Екатерина Андреева/                              /               Е.П.Андреева

подпись		             расшифровка подписи

«14» апреля 2013 г.

Документы в полном объеме приняты.

Ведущий специалист ОКМПиС

«_____»__________ 2013 г.                                     ______________ /________________/

Информационная карта проекта

| 1. | Полное название проекта | «ТеррИториЯ ДобрА» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Автор проекта | Екатерина Андреева |
| 3. | Полное наименование учреждения, реализующего/курирующего проект | Отдел культуры молодежной политики и спорта Администрации ЯМР |
| 4. | Почтовый адрес с индексом учреждения, реализующего/курирующего проект | 150539, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д.41 |
| 5. | Номер телефона, факса, адрес электронной почты учреждения, реализующего/курирующего проект | Телефон: (0852) 94-32-69 Факс: (0852) 94-32-68 Е-mail: okmpis@mail.ru |
| 6. | Кадровое обеспечение проекта | Администрация Кузнечихинского с/п, МС д. Кузнечиха, волонтеры. |
| 7. | Сроки реализации проекта | Апрель-август 2013г |
| 8. | Место проведения проекта | Д.Кузнечиха ЯМР ЯО |
| 9. | Источники и суммы финансирования проекта | Администрация Кузнечихинского с/п, спонсорская помощь. |
| 10. | Ожидаемые результаты проекта | Прописаны в проекте |
| 11. | Общее количество участников проекта | 40-50 человек |

Смета расходов на реализацию проекта

«ТеррИториЯ ДобрА»

Место проведения:  д.Кузнечиха ЯМР ЯО

Дата проведения: апрель-август 2013г

Количество участников: 40-50 человек

| № п/п | КОСГУ | Наименование расходов | Расчет | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шины | - | - |
|  |  | Краска белая | 1*1000 | 1000 |
|  |  | Коллер | 10*100 | 1000 |
|  |  | Кисти | 10*30 | 300 |
|  |  | Доска обрезная | 1*6000 | 6000 |
|  |  | Цемент | 500 | 500 |
|  |  | Песок | 1*2000 | 2000 |
|  |  | Урны | 2*800 | 1600 |
|  |  | Волейбольная сетка | 1*1500 | 1500 |
|  |  | Детский комплекс | 1*20000 | 20000 |
|  |  | Гвозди |  | 300 |
|  |  | Кирпич | 200*15 | 3000 |
| ИТОГО | 37200 |

Итого по смете расходов: тридцать семь тысяч двести рублей

\